**测试计划模板**

目录

[1.文档介绍 1](#_Toc521423062)

[1.1文档目的 1](#_Toc521423063)

[1.2参考文献 1](#_Toc521423064)

[1.3编写目的 1](#_Toc521423065)

[2.项目目的 1](#_Toc521423066)

[3配置环境: 2](#_Toc521423067)

[3.1:软硬件配置: 2](#_Toc521423068)

[3.2测试工具: 2](#_Toc521423069)

[3.3 测试人员分配: 2](#_Toc521423070)

[3.4 测试地址 2](#_Toc521423071)

[4.测试方法: 2](#_Toc521423072)

[5测试计划: 3](#_Toc521423073)

[6测试风险: 3](#_Toc521423074)

# 1.文档介绍

## 1.1文档目的

说明测试方案中所涉及内容的简单介绍，包含：编写目的、测试目的、参考文档、测试点选取，场景设计等…

1.2参考文献 《oa后台下架操作失灵修复需求》

## 1.3编写目的

 从文档描述免费电子书系统性能测试的范围、方法、资源、进度，作为oa书籍下架系统测试依据，该文档的目的主要有：

1、 明确测试范围、测试对象

2、 明确测试目标

3、 明确测试环境需求，包括：测试需要的软、硬件环境以及测试人力需求

4、 确定测试方案，测试的方法和步骤

5、 指定测试工作的时间安排

6、 分析测试的风险，寻找规避办法

# 2.项目目的

检验已下架书籍非人工操作自动上架问题

检验已下架书籍搜索功能书籍跟随下架正确性

# 3配置环境:

## 3.1:软硬件配置:

主测机型(所有功能测试):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 版本 | 分辨率 |
| MI 5 | 7 | 1920X1080 |

兼容测试机型(主要功能测试):不需要进行兼容性测试

## 3.2测试工具:

## 3.3 测试人员分配:

测试设计人员:张连宇

测试执行人员:张连宇、刘景华

结果分析人员:张连宇

## 3.4 测试地址

OA线上后台

# 4.测试方法:

黑盒手工测试:

A oa后台通过图书信息下架书籍，前端搜索不显示此书籍

B oa后台授权日期下架书籍，前端搜索不显示此书籍

C oa后台渠道下架书籍，前端搜索不显示此书籍

D oa后台下架书籍后，进行两次次日检查书籍无自动上架

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OA下架失灵测试用书 | | | | | |
| 序号 | 作品 | 作者 | ID | cp方 | 状态 |
| 1 | 猎香神诀 | 西风肥马 | 80000488 | 3G | 完本 |
| 2 | 鬼方道士 | 山水云鹤 | 80008815 | 凤凰网 | 连载 |
| 3 | 缘定白狐 | 雨棂儿 | 165117 | 中文在线 | 完本 |
| 4 | 死亡诡域 | 楠枫剑客 | 60440413 | 中文在线 | 连载 |
| 5 | 灵爵 | 陆宣 | 805500074 | 小红花阅读 | 完本 |
| 6 | 璇玑 | 旭空 | 811200056 | 鲸鱼阅读 | 连载 |
| 7 | 无双女匪：夫君扛回家 | 阿莉 | 807400001 | 万众小说网 | 完本 |
| 8 | 夺魄令 | 寂寞阿三 | 810300372 | 酷匠网 | 连载 |

# 5测试计划:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 责任人 | 工期 | 开始时间 | 完成日期 |
| 总工期 | oa下架书修复测试 | 张连宇 | 3自然天 | 开发提测后冒烟测试未通过， 开始日期需根据开发提测后补充 | |
| 测试准备 | 测试设计 | 张连宇 | 3h | 2018/8/7 | 2018/8/7 |
| 编写测试用例(参考 测试方法) |
| 准备测试环境 |
| 准备测试数据 |
| 开发测试脚本 |
| 模块 | 搜索下架书 | 刘景华 | 1自然天 | 根据开发提测后同步 | |
| 下架书失灵 | 刘景华 张连宇 | 3自然天 |
| 测试总结报告 | | 张连宇 | 0.5个工作日 |

# 6测试风险:

**A 下架书籍下架后，在app书籍推荐位没有进行实时下架和此书籍没有自动在推荐位下架，用户点击后显示此书已下架且运营提供的测试数据无法确定app的推荐位位置，所以测试方通过搜索接口进行验证，不能完全确定书籍在推荐位是否下架而且在书籍下架的后续处理流程需要产品进行详细补充提出新需求**

**B 下架书失灵问题测试方通过跟踪两个自然日确定书籍是否下架，此问题为第三方在推送书籍时，书籍如果已下架将自动更新为上架，测试时有可能出现在测试周期内，第三方没有进行书籍推送，所以此功能需要运营后期长期跟进**